目    录

1	概述	- 3 -

1.1	项目背景	- 3 -

1.2	项目依据	- 3 -

1.3	项目目标	- 3 -

1.4	项目范围	- 3 -

2	现状及需求分析	- 3 -

2.1	现状分析	- 3 -

2.2	需求分析	- 3 -

3	项目必要性分析	- 3 -

4	项目技术方案	- 4 -

4.1	建设思路	- 4 -

4.2	应用范围功能框架	- 4 -

4.3	{projectName}功能设计	- 4 -

5	项目实施方案	- 4 -

5.1	实施策略及计划	- 4 -

5.1.1	准备工作	- 4 -

5.1.2	需求分析	- 4 -

5.1.3	系统设计	- 4 -

5.1.4	系统开发	- 4 -

5.1.5	集成联调	- 4 -

5.1.6	系统运行	- 4 -

5.2	实施任务分解	- 4 -

6	项目投资估算	- 6 -

6.1	投资依据说明	- 6 -

6.2	总投资	- 7 -

6.3	分阶段投资	- 8 -

7	项目效益分析	- 8 -

7.1	管理效益分析	- 8 -

7.2	经济效益分析	- 8 -

7.3	社会效益分析	- 8 -

8	项目风险分析	- 8 -

8.1	项目管理风险	- 8 -

8.2	防范对策	- 8 -

9	项目可行性分析	- 9 -

10	项目研究结论及建议	- 9 -

概述

项目背景

描述项目背景。

项目目标

描述项目目标。

项目范围

业务范围：。

应用范围：。

现状及需求分析

  - 现状分析

描述现状。

  - 需求分析

描述需求分析。

项目必要性分析

描述项目必要性。

项目技术方案

  - 建设思路

描述建设思路。

  - 应用范围功能框架

描述应用范围功能框架。

  - 功能设计

描述对应功能设计。

项目实施方案

  - 实施策略及计划

    - 准备工作

- 明确项目范围、项目目标、总体计划等内容，形成工作方案；

- 成立项目组织机构，明确工作分工及职责划分；

    - 需求分析

业务需求梳理，针对业务部门提出的需求，并对进行需求分析及功能点清单；

    - 系统设计

工作内容：

依据需求分析成果进行细化，并完成系统详细设计，设计内容包括：功能设计、数据模型设计，编制系统功能设计说明书。

    - 系统开发

完成xx功能开发。

    - 集成联调

与xx系统集成联调。

    - 系统运行

系统上线试运行。

  - 实施任务分解

| 序号 | 阶段 | 工作类别 | 工作名称 | 工作内容 | 工作量合计（人天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上线前 | 启动 | 编制及评审实施方案 | 编制实施方案模版，分解WBS，明确工作包责任人、实施计划、资源条件等内容 | 1 |
| 2 |  |  | 召开项目启动会 | 配合召开项目启动会，准备会议材料 | 1 |
| 3 |  | 功能内部测试 | 环境准备 | 与局方协调测试软硬件环境，进行环境准备确认 | 5 |
| 4 |  |  | 版本部署测试 | 进行测试环境部署，根据功能清单进行功能测试验证。 | 15 |
| 5 |  |  | 测试问题汇报 | 根据测试问题进行记录汇总，在总部环境进行问题反馈确认汇报。 | 10 |
| 6 |  |  | 问题消缺 | 根据开发人员给出的消缺计划，进行功能消缺。 | 30 |
| 7 |  | 集成调试 | 软件、硬件集成调试 | 与业务系统进行电子化移交单集成联调。 | 10 |
| 8 |  | 培训 | 版本更新功能培训教材编制 | 根据每次发布清单，就相关新功能进行培训材料编制。 | 10 |
| 9 |  |  | 版本更新功能培训 | 通过组织集中或现场培训各单位系统录入相关人员，培训其数据规范录入、常见问题数据处理方法，减少日后问题数据的产生，提升数据质量。至少2场，每场2天，现场培训不少于3场。3人*2场*2天，共计12人天。 | 12 |
| 10 |  | 上线切换 | 用户测试 | 开展功能测试以及联调测试。 | 10 |
| 11 |  |  | 编制上线方案 | 编制上线方案和系统切换计划。 | 5 |
| 12 |  |  | 上线演练 | 制定应急演练方案，开展上线演练。 | 5 |
| 13 |  |  | 正式环境切换 | 进行系统正式环境切换，全面监控系统运行状态，收集用户反馈问题，编制上线运行报告 | 5 |
| 14 | 试运行 | 小版本发布 | 测试 | 开展小版本功能、性能测试。 | 20 |
| 15 |  |  | 发布 | 小版本发布，开展小版本发布后的跟踪监测工作。 | 10 |
| 16 |  | 使用答疑 | 解决一线用户问题 | 解答与处理一线用户问题，包括前台用户操作使用和后台配置管理等现场可以直接处理的问题。1人*30天 | 30 |
| 17 |  | 运行维护 | 功能改进 | 管理及跟踪反馈二线用户问题（系统缺陷、功能改进、功能需求等现场不能直接处理的功能性问题）。1人*20天。 | 20 |
| 18 |  |  | 适应性维护 | 维护数据库、缓存服务器、编解码服务器、消息服务器、应用服务器等，包括日常运行监控、维护和调优。 | 20 |
| 总工作量合计 |  |  |  |  | 219 |

项目投资估算

  - 投资依据说明

【说明本次投资的硬件、软件的计算依据说明】

1、整体单价取费原则：根据公司信息化项目预算编制与计算方法，开发费1500元/人天，实施推广1200元/人天（含差旅费）。

2、根据《中国软件行业软件工程定额标准》，开发费采用功能点估算法进行测算，计算公式如下：

开发费=开发人员单价（元/人天）*（（（内部数据功能点分值*内部数据个数+外部数据功能点分值*外部数据个数）*规模变更因子*功能点耗时率/8 )*调整因子）

内外部数据列表:

| 序号 | 一级功能 | 二级功能 | 功能描述 | 内部逻辑文件 | 外部逻辑文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 总投资

| 项目费用汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一甲 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 投资估算(按费用性质) |  |  | 投资估算(按费用类别) |  |  |  |  |
|  |  |  | 资本性 | 费用性 | 合计 | 建设费 | 设备购置费 | 维护费 | 其他费用 | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

具体各单位项目投资估算情况详见附件《2019年xx公司{projectName}项目可行性研究估算书》。

  - 分阶段投资

| 分阶段投资估算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 总投资 | 2019年 |  |  | 2020年 |  |  |
|  |  |  |  | 资本性 | 费用性 | 合计 | 资本性 | 费用性 | 合计 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

项目效益分析

  - 管理效益分析

描述管理效益。

  - 经济效益分析

描述经济效益。

  - 社会效益分析

描述社会效益。

项目风险分析

  - 项目管理风险

项目管理的风险主要体现在以下几个方面：

- 公司项目管理方面的风险，包括资金的管理使用，人员的安排，部门间的协调等。

- 系统集成商项目管理风险，包括人员安排，项目质量控制措施、进度控制措施等。

- 涉及到从一体化信息管理系统中读取数据进行加工，需要相关系统的厂商进行配合。

  - 防范对策

针对项目管理存在的风险，建议采取以下的防范对策：

- 成立项目管理小组，由相关部门负责人及公司相关技术人员组成项目组，按照现代项目管理方法对项目实施项目范围管理、合同管理，对项目质量、进度、资金进行控制，并定期月报汇报进展。

- 要求系统开发商按照现代项目管理制度要求，成立项目管理小组，项目组严格按照技术协议，对项目功能验收、竣工验收等关键里程碑进行项目质量、项目进度把关，落实责任，加强协调，加快系统开发建设步伐。

- 团队之间保持顺畅沟通，有需求问题及时交流调整，尽量避免功能实现后的变更与设计返工。

项目可行性分析结论

通过对xx公司现状及项目建设需求、投资估算等进行分析，xx公司积累了丰富的信息化经验，培养了一批经验丰富的信息化管理和工作队伍，信息化管理水平日益提高。同时，本项目的开展不存在技术难点，还可充分利用现有网络及硬件资源，节约了环境建设、硬件购买的费用，避免重复投资。因此在xx公司开展2019年xx公司{projectName}项目的条件和时机已经成熟，项目具备可行性。